Dujotiekio statybos paso IR JO pildymo tvarkos aprašas

Turinys

- BENDROSIOS NUOSTATOS2

  - Paskirtis 2

  - Sąvokos ir trumpinimai 2

  - Taikymo sritis 2

- STATYBOS DARBŲ ŽURNALO IR DUJOTIEKIO STATYBOS PASO SUDĖTIS  3

- DUJOTIEKIO STATYBOS PASO FORMOS, PILDYMAS IR SAUGOJIMAS 3

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS4

- PRIEDAI. 5

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Paskirtis

    - Aprašas nustato magistralinio dujotiekio statybos paso pildymo tvarkos procesą, taip pat įtvirtina dujotiekio statybos paso dokumentų formas. Aprašas taikomas kartu su Statybos įstatymo, STR Statybos darbai ir kitų statybos darbų vykdymą, priežiūrą, fiksavimą, perdavimą ir kontrolę reglamentuojančių norminių ir Bendrovės teisės aktų nuostatomis.

  - Sąvokos ir trumpinimai

1.2.1. Apraše didžiąja raide vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

| Sąvokos ir trumpiniai | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Aprašas | šis Dujotiekio statybos paso ir jo pildymo tvarkos aprašas |
| Dujotiekis | magistralinis dujotiekis |
| SLD | statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos įstatymas | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| STR Statybos darbai | statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 |

  - Taikymo sritis

    - Aprašas taikomas, kai yra pildomas dujotiekio statybos pasas. Dujotiekio statybos pasas pildomas šiais atvejais:

1.3.1.1 kai atliekant dujotiekio statybos (naujos statybos, rekonstravimo, griovimo) darbus, pagal Statybos įstatymą yra privaloma gauti SLD, – kaip sudėtinė statybos žurnalo dalis;

1.3.1.2. atvejais, kai SLD nėra privalomas (kapitalinio remonto atvejais):

1.3.1.2.1. pildomas statybos darbų žurnalas ir jo sudėtinė dalis dujotiekio statybos pasas – kai darbus atlieka rangovas;

1.3.1.2.2. tik dujotiekio statybos pasas (visos apimties statybos darbų žurnalas nepildomas) – kai darbai atliekami ūkio būdu;

1.3.1.3. kai dujotiekio statybos darbai (paprastojo remonto) atliekami ūkio ar rangos būdu– pildomas tik dujotiekio pasas.

    - Aprašas privalomas visiems Bendrovės darbuotojams, kurių darbo funkcijos susijusios su statybos darbų žurnalo ir (ar) sudėtinės jo dalies dujotiekio statybos paso pildymu.

- STATYBOS DARBŲ ŽURNALO IR DUJOTIEKIO STATYBOS PASO SUDĖTIS

  - Tais atvejais, kai yra pildomas statybos darbų žurnalas, dujotiekio statybos pasas yra sudėtinė statybos darbų žurnalo dalis, dujotiekio suvirinimo bei izoliavimo technologiniai procesai įforminami dujotiekio pase.

  - Kai pildomas statybos darbų žurnalas ir (ar) dujotiekio statybos pasas, statybos darbų žurnalo F-8 ir F-9 formos nepildomos, pildomos dujotiekio statybos paso formos suvirinimui SDP 03, SDP 04, SDP 05, SDP 06 ir korozinei apsaugai SDP 10, SDP 11, SDP 12, SDP 13, SDP 37.

- DUJOTIEKIO STATYBOS PASO FORMOS, PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

  - Dujotiekio statybos pasas, esantis statybos darbų žurnalo sudėtimi ar ja nesantis, pildomas vadovaujantis ir laikantis statybos darbų žurnalo pildymą reguliuojančių nuostatų, įtvirtintų STR „Statybos darbai“ 4 priede, tarp jų nustatytų šio priedo 3-5 punktuose. Šiame Apraše yra įtvirtinti papildomi ir (ar) specialieji dujotiekio statybos paso pildymui taikomi reikalavimai.

  - Dujotiekio statybos paso formos gali būti:

    - elektroninė .

    - popierinė..

  - Dujotiekio statybos pasą pildo:

3.4.1. rangovo paskirtas statinio statybos vadovas ar rangovo ar subrangovo paskirti statinio specialiųjų statybos darbų vadovai, kaip tai numatyta STR Statybos darbai 10 ir 101 punktuose, – kai statyba vykdoma rangos būdu.

3.4.2. Statytojo paskirtas statinio statybos vadovas ir specialiųjų statybos darbų vadovai, kaip tai numatyta STR „Statybos darbai“ 12  punkte, – kai statybos vykdomos ūkio būdu.

3.5. Tuo atveju, kai pildomas elektroninis dujotiekio statybos pasas, visos dujotiekio statybos paso formos turi būti susietos su statybos darbų žurnalo formoje F-7 (STR Statybos darbai 4 priedas) daromais darbų eigos įrašais.

3.6. Įrašų susiejimo reikalavimas taikomas tuo atveju, kai statybos darbų žurnalas bei dujotiekio statybos pasas pildomi elektronine forma.

3.7. Įrašai apie atliktus darbus dujotiekio statybos pase daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai).

3.8. Asmenys, turintys teisę kontroliuoti statinio statybą (bendrosios statinio statybos ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, statinio projekto ar jo dalies vykdymo priežiūros vadovai, statybos valstybinės priežiūros bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovai), statinio saugos ir sveikatos koordinatoriai privalo įrašyti savo sprendimus, pastabas ar reikalavimus atitinkamose paso formose.

3.9. Statytojo (užsakovo) atstovas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ) privalo kontroliuoti dujotiekio paso pildymą, juose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims.

3.10. Už įrašų dujotiekio pase teisingumą atsako juos pildantys ir pasirašantys asmenys.

3.11. Kai darbai vykdomi rangos būdu, dujotiekio statybos pasą iki darbų užbaigimo pabaigos bei paso perdavimo statytojui saugo rangovo statybos vadovas. Praradimo atveju rangovas privalo atkurti dujotiekio statybos pasą.

3.12. Vykdant statybą ūkio būdu, dujotiekio statybos pasą  saugo statytojo (užsakovo) paskirti statinio statybos vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai.

3.13.Apie dujotiekio statybos/įrengimo pradžią statinio statybos vadovas turi pranešti techniniam prižiūrėtojui pakviečiant jį tikrinti/pildyti dujotiekio statybos pasą.

3.14. Teisę kontroliuoti dujotiekio statybą/įrengimą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, valstybinės priežiūros institucijų atstovai.

3.15. Dujotiekio statybos pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).

.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Aprašas įsigalioja jį patvirtinus.

4.2. Už Aprašo įgyvendinimą bei keitimą, jo vykdymo kontrolę atsakingas Techninės priežiūros skyrius.

4.3. Su Aprašu supažindinami Eksploatavimo departamento ir Turto valdymo departamento darbuotojai, projektų valdymo skyrius.

4.4. Už Darbuotojų supažindinimą su Aprašu atsakingas Procesų valdymo ekspertas.

- PRIEDAI.

1.	STATYBOS DARBUS KONTROLIUOJANČIŲ SPECIALISTŲ PASTABŲ ŽURNALAS	12

2.	DUJOTIEKIO SCHEMA	14

3.	ŠALTAI LENKTŲ KREIVIŲ TECHNINIS PASAS	18

4.	APŽIŪRIMOSIOS KONTROLĖS (VT2) PROTOKOLAS	19

5.	ĮRAŠAI APIE DALINIUS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO SUV. SANDŪRŲ MATAVIMUS BEI APŽIŪRIMĄJĄ  PATIKRĄ (VT)	20

6.	REIKALAVIMAI NEARDOMOSIOS KONTROLĖS (NDT) PROTOKOLUI	21

7.	SUVIRINIMO DARBŲ ŽURNALAS	22

8.	IZOLIUOJANČIOS JUNGTIES ĮRENGIMO DARBŲ PRIĖMIMO PROTOKOLAS	23

9.	NEPRIJUNGTOS PRIE DUJOTIEKIO IZOLIUOJANČIOS JUNGTIES MATAVIMO PROTOKOLAS	24

10.	PRIJUNGTOS PRIE DUJOTIEKIO IZOLIUOJANČIOS JUNGTIES MATAVIMO PROTOKOLAS	25

11.	DUJOTIEKIO ANTIKOROZINĖS DANGOS IŠORINĖS APŽIŪROS, ADHEZIJOS IR VIENTISUMO ĮVERTINIMO PROTOKOLAS	27

12.	DUJOTIEKIO SANDŪRŲ APSAUGINĖS DANGOS PATIKRINIMO ŽURNALAS	28

13.	DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS PRIEKIBOS (ADHEZIJOS) PATIKRINIMO PROTOKOLAS	30

14.	DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS VIENTISUMO PATIKRINIMO ĮTAMPA PROTOKOLAS	31

15.	MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ATKASIMO – UŽKASIMO IR IZOLIAVIMO KIEKIŲ SCHEMA	32

16.	KABELIŲ PAKLOJIMO DARBŲ PATIKRINIMO PROTOKOLAS	33

17.	KONTROLĖS MATAVIMO KOLONĖLIŲ PRIĖMIMO PROTOKOLAS	34

18.	KONTROLĖS MATAVIMO KOLONĖLĖS PATIKRINIMO PROTOKOLAS	35

19.	DUJOTIEKIO VAMZDYNO VIDAUS ERTMĖS PRAPLOVIMO-IŠVALYMO AKTAS 	39

20.	DUJOTIEKIO VAMZDYNO MECHANINIO ATSPARUMO IR SANDARUMO BANDYMO AKTAS	40

21.	ČIAUPŲ MAZGO AIKŠTELĖS VAMZDYNO BEI ĮRENGINIŲ MECHANINIO ATSPARUMO IR SANDARUMO BANDYMO AKTAS	41

22.	DUJOTIEKIO VAMZDYNO VIDAUS ERTMĖS PRAPŪTIMO - IŠDŽIOVINIMO PO HIDRAULINIO BANDYMO AKTAS	42

23.	DUJOTIEKIO VAMZDYNO VIRINTINĖS SANDŪROS IŠPJOVIMO AKTAS	43

24.	DUJOTIEKIO VAMZDYNO GARANTINĖS SANDŪROS SUVIRINIMO  AKTAS....................44

25.	PRISIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIO DUJOTIEKIO ATLIKTŲ DARBŲ PATIKROS AKTAS	45

26.	STATYBOJE NEPANAUDOTŲ VAMZDŽIŲ IR/AR JŲ NUPJAUTŲ DALIŲ, PERDUOTŲ STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) - APSKAITOS REJESTRAS	46

27.	MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO STATYBAI NAUDOTOS DARBŲ ZONOS ATSTATYMO  PATIKROS AKTAS	47

28.	UŽDARYMO ĮTAISŲ AIKŠTELĖS VAMZDYNŲ IŠORĖS PAVIRŠIŲ VALYMO BEI DAŽYMO PATIKROS AKTAS	48

29.	ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO PASAS	49

30.	ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO TECHNINĖS BŪKLĖS PROTOKOLAS	53

31.	ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO REMONTO AR KONSTRUKCIJOS PAKEITIMO PROTOKOLAS	54

32.	GRANDINĖS NUO ĮŽEMIKLIŲ (ĮNULINIMO MAGISTRALĖS) IKI ĮŽEMINAMŲ (ĮNULINAMŲ) ELEMENTŲ TIKRINIMO PROTOKOLAS	55

33.	ĮŽEMIKLIŲ VARŽOS ĮŽEMIKLIS - GRUNTAS MATAVIMO PROTOKOLAS	56

34.	DALINIO TRANŠĖJOS DUGNO, ĮGILINIMO BEI NUOLYDŽIŲ PATIKRINIMO ĮRAŠAS	57

35.	ELEKTRINIO KONTAKTO TARP VAMZDŽIO IR GRUNTO PATIKRINIMO PROTOKOLAS	58

36.	REMONTUOJAMO APSAUGINIO DĖKLO ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO AKTAS	59

37.	REMONTUOJAMO APSAUGINIO DĖKLO BŪKLĖS APRAŠAS	61

38.	DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS VIENTISUMO PATIKRINIMO AKTAS	63

39.	APSAUGINIŲ DĖKLŲ, SUMONTUOTŲ PER KELIUS, GELEŽINKELIUS ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS	64

40.	APSAUGINIO DĖKLO SANDARINIMO DARBŲ PATIKRINIMO PROTOKOLAS	65

41.	KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS	66

42.	ANODINIO ĮŽEMINIMO PATIKRINIMO PROTOKOLAS	67

43.	ANODINIO ĮŽEMINIMO ĮTAMPOS GRADIENTO MATAVIMO PROTOKOLAS	69

44.	ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ KOKYBĖS TIKRINIMO PROTOKOLAS	71

45.	KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO PALEIDIMO – DERINIMO BANDYMŲ PROTOKOLAS	72

# STATYBOS DUJOTIEKIO PASO PILDYMAS

| Forma | Pasirašantieji |  |  |  | Susiejamos formos | Papildomai pridedama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statybos vadovas | Specialiųjų statybos darbų vadovas | Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas | Spec. statybos darbų techninės priežiūros vadovas |  |  |
| SDPx01 - pastabų žurnalas | + | - | + | + |  |  |
| SDP 01 - magistralinių dujotiekių suvirintų siūlių schema | + | + | + | + |  |  |
| SDP 02 - šaltai lenktų kreivių techninis pasas | - | + | - | + | F54, F04 |  |
| SDP 03 – VT2 protokolas | - | + (turintis VT2 pažymėjimą) | - | - | SDP 01 ir pagal poreikį SDP 23, SDP 24 |  |
| SDP 04 – VT protokolas | - | + (turintis VT1 pažymėjimą) | - | + (turintis VT1 pažymėjimą) | SDP 01, SDP 05 ir pagal poreikį SDP 23, SDP 24 | Siūlių nuotraukos |
| SDP 05 – Neardomosios kontrolės protokolas | + | - | - | + | F04, SDP 01, SDP 04 | NDT protokolas |
| SDP 06 – Suvirinimo darbų žurnalas | + | + (turintis VT1 pažymėjimą) | - | + (turintis VT1 pažymėjimą) | SDP 01, F04 ir pagal poreikį SDP 23, SDP 24 | Suvirinimo darbų žurnalas |
| SDP 07 – izoliuojančios jungties įrengimo darbų priėmimo aktas | - | + | - | + |  | F04, SDP08, SDP09 , foto fiksacija |
| SDP 08 – neprijungtos prie dujotiekio izoliuojančios jungties matavimo protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 09 – prijungtos prie dujotiekio izoliuojančios jungties matavimo protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 10 – dujotiekio antikorozinės dangos išorinės apžiūros, adhezijos ir vientisumo įvertinimo aktas | - | + | - | + |  | F04, SDP11, SDP12, SDP13 |
| SDP 11 – dujotiekio sandūrų apsauginės dangos patikrinimo įrašas | - | + | - | + |  | Izoliuotų sandūrų fotofiksacija |
| SDP 12 - dujotiekio apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo rezultatai ir matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 13 - dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo įtampa protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, foto ir vaizdo fiksacija |
| SDP 14 - magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliavimo kiekių schema, atliktų darbų aktas | - | + | - | + |  | SDP12, F15, izoliavimo schema, atkasimo/užkasimo schemos, intarpo, plieninės ar kompozitinės movos schema |
| SDP 15 – kabelių paklojimo darbų patikrinimo protokolas | - | + | - | + |  | F04, foto fiksacija |
| SDP 16 - kontrolės matavimo kolonėlių priėmimo aktas | - | + | - | + |  | SDP17, F15 |
| SDP 17 - kontrolės matavimo kolonėlės patikrinimo protokolas | - | + | - | + | SDP16 | SDP28, SDP01, SDP32, F15 |
| SDP 18 – dujotiekio vamzdyno vidaus ertmės praplovimo-išvalymo aktas | + | + | + | + | F04 | Foto fiksacija |
| SDP 19 – dujotiekio vamzdyno mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymo aktas | + | + | + | + | F04 | Papildomai pasirašo projekto vykdymo priežiūros vadovas Bandymo grafikas, elektroninio prietaiso duomenys, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, projektuotojų skaičiavimai, akredituotos įstaigos inspektoriaus išrašyta pažyma |
| SDP 20 – čiaupų mazgo aikštelės vamzdyno bei įrenginių mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymo aktas | + | + | + | + | F04 | Papildomai pasirašo projekto vykdymo priežiūros vadovas Bandymo grafikas, elektroninio prietaiso duomenys, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, projektuotojų skaičiavimai, akredituotos įstaigos inspektoriaus išrašyta pažyma |
| SDP 21 - dujotiekio vamzdyno vidaus ertmės prapūtimo - išdžiovinimo po hidraulinio bandymo aktas | + | + | + | + | F04 | Matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai ir prietaisų parodymo foto fiksacija |
| SDP 22 - dujotiekio vamzdyno virintinos sandūros išpjovimo aktas | - | + (turintis VT2 pažymėjimą) | - | + |  |  |
| SDP 23 - dujotiekio vamzdyno garantinės sandūros suvirinimo aktas | + | + | + | + | F56 | Akredituotos įstaigos inspektoriaus išrašyta pažyma |
| SDP 24 - prisijungimo prie veikiančio dujotiekio atliktų darbų patikros aktas | + | + | + | + | Forma pasirašoma kai yra pasirašytos SDP01, SDP03, SDP05, SDP19 |  |
| SDP 25 - statyboje nepanaudotų vamzdžių ir/ar jų nupjautų dalių, perduotų statytojui (užsakovui) - apskaitos rejestras | + (elektroninį įrašą patvirtina) | + | + (elektroninį įrašą patvirtina) | + |  | Popierinė SDP25 forma |
| SDP 26 - magistralinio dujotiekio vamzdyno statybai naudotos darbų zonos atstatymo patikros aktas | + | - | + | - |  | Papildomai pasirašo sklypo savininkas. F04 forma, popierinė SDP26 forma |
| SDP 27 - čiaupų aikštelės vamzdynų išorės paviršių valymo bei dažymo patikros aktas | - | + | - | + |  | F04 forma, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai bei matavimų foto fiksacija |
| SDP 28 - įžeminimo įrenginio pasas | - | + | - | + | SDP17 | F04, SDP01, SDP32 formos |
| SDP 29 - įžeminimo įrenginio techninės būklės protokolas | - | + | - | + |  | SDP28 forma, foto fiksacija, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, matavimo elektrodų išdėstymo schema matavimo metu |
| SDP 30 - Įžeminimo įrenginio remonto ar konstrukcijos pakeitimo protokolas | - | + | - | + |  | SDP28 forma, remonto darbų aprašymas |
| SDP 31 - grandinės nuo įžemiklių (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinimų) elementų tikrinimo protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo rezultatai, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 32 - įžemiklių varžos įžemiklis-gruntas matavimo protokolas | - | + | - | + | SDP28, SDP17 | SDP01 forma, matavimo elektrodų išdėstymo schema matavimo metu, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 33 - dalinio tranšėjos dugno, įgilinimo bei nuolydžių patikrinimo įrašas | + | - | + | - |  | F04 |
| SDP 34 – elektrinio kontakto tarp vamzdžio ir grunto patikrinimo protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo rezultatai, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 35 – remontuojamo apsauginio dėklo elektrinių dydžių matavimo aktas | - | + | - | + |  | Matavimo rezultatai, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 36 – remontuojamo apsauginio dėklo būklės aprašas | - | + | - | - |  | Matavimo rezultatai, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, foto fiksacija |
| SDP 37 – dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo aktas | - | + | - | + |  | Matavimo rezultatai, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, SDP34 forma |
| SDP 38 – apsauginių dėklų, sumontuotų per kelius, geležinkelius atliktų darbų priėmimo aktas | - | + | - | + |  | Matavimo rezultatai, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai, SDP37, SDP39 , SDP 34 formos |
| SDP 39 – apsauginio dėklo sandarinimo darbų patikrinimo protokolas | - | + | - | + |  |  |
| SDP 40 – katodinės apsaugos įrenginio (kaį) atliktų darbų priėmimo aktas | - | + | - | + | F22, F26, F24 | SDP15, SDP28, SDP43, SDP 44 formos |
| SDP 41 – anodinio įžeminimo patikrinimo protokolas | - | + | - | + |  | SDP45, SDP42 formos, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 42 – anodinio įžeminimo įtampos gradiento matavimo protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo elektrodų išdėstymo schema matavimo metu, matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |
| SDP 43 – elektros įrenginių įrengimo darbų kokybės tikrinimo protokolas | - | + | - | + |  |  |
| SDP 44 – katodinės apsaugos įrenginio paleidimo – derinimo bandymų protokolas | - | + | - | + |  | Matavimo prietaisų metrologinės patikros sertifikatai |

SDPx01

# STATYBOS DARBUS KONTROLIUOJANČIŲ SPECIALISTŲ PASTABŲ ŽURNALAS

Žurnalo Nr. ________

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

Žurnalas pradėtas pildyti 20___ m. _______________ _____d.

Žurnalas baigtas pildyti 20___ m. _______________ _____d.

Žurnale yra _______________lapai.

SDPx01 tęsinys

| Eil. Nr. | Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovo, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pastabos, reikalavimai | Įrašo data | Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovo, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, v. pavardė, parašas | Su įrašu grafoje Nr. 2 susipažinusio s. d. vadovo v. pavardė, parašas, data | Įrašai apie pastabų, reikalavimų įgyvendinimą (statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

tęsinys          lape

SDP 01

# DUJOTIEKIO SCHEMA

## SUTARTINIAI ŽYMENYS BEI SUTRUMPINIMAI, NAUDOJAMI SCHEMOSE BEI AKTUOSE

MD- magistralinis dujotiekis

DPA – dažymo procedūrų aprašas;

IPA – izoliavimo procedūrų aprašas;

LPA – vamzdžių lankstymo procedūrų aprašas;

VPA – valymo procedūrų aprašas;

SPA – suvirinimo procedūrų aprašas;

H- horizontali kreivė;

V- vertikali kreivė;

ČA- čiaupų aikštelė;

PPĮ – Potencialiai pavojingi įrenginiai;

SDV – specialiųjų statybos darbų vadovas;

LST – Lietuvos standartas;

STR – statybos techninis reglamentas;

EN – Europos standartas;

## MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ČIAUPŲ MAZGO AIKŠTELĖS PK ______________ SUV. SANDŪRŲ AKSONOMETRINĖS SCHEMOS PAVYZDYS

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO SUV. SANDŪRŲ SCHEMOS PAVYZDYS

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas________________

Specialiųjų statybos darbų vadovas __________________

Statinio pavadinimas (unikalus Nr.) ____________________________

## MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VIRINTINIŲ SANDŪRŲ SCHEMA (1 iš ...)

PK 000+00 – Suvirinimo siūlės piketas pagal projektą

½ - suvirintojų grandis (papildomai pridedamas suvirintojų grandies sąrašas)

00 – siūlės nr.

- gamyklinis vamzdžio nr. / vamzdžio ilgis

Kelio ______________________  susikirtimas atliktas uždaru būdu. 				Darbai atlikti 202____ m. ______________ mėn. ___________

Tęsinys – priedo ___________________ lape.

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas		________________________			_________________________________

(parašas)						(v. pavardė)

Specialiųjų statybos darbų vadovas		________________________			_________________________________

(parašas)						(v. pavardė)

Suvirintojų grandies atstovas 		________________________			_________________________________

(parašas)						(v. pavardė)

Grandies žymeklis 		___________________________________________________

Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas_____________

Statybos vadovas __________

Statinio pavadinimas (unikalus Nr.)  __________________________________________________________________________________________________________________

Papildomai pridėti suvirinimo siūlių koordinačių žiniaraštį pagal LKS (lentelės forma)

SDP 02

# ŠALTAI LENKTŲ KREIVIŲ TECHNINIS PASAS Nr. ______

- Techninį pasą išdavusi įmonė– __________________________

- Vamzdžio skersmuo– _______ mm, sienutės storis- ____ mm

- Vamzdžio plieno markė– _______________,

- Plieno žemiausia stiprumo riba– atitinka standartą

- Gamyklinis hidraulinio bandymo slėgis– ____ bar

- Šaltai lenktos alkūnės ilgis– ________ m

- Šaltai lenktos alkūnės lenkimo kampas– _____ laipsniai

- Esamų raukšlių maksimalus aukštis– ______ mm (<0,01 tarpo tarp dviejų šalia esančių raukšlių viršūnių )

- Lenkimo vietų maksimalus ovalumas– ________ %(<2,5 % vamzdžio išorinio skersmens reikšmė)

- Gamyklinės spiralinės Suv. sandūros padėtis vamzdyje–                                 Suv. sandūrų vamzdžiu- ties laikrodžio ciferblato skaičiais 3 arba 9

- Alkūnės lenkimo spindulys– _____ m

- Šaltai lenkta alkūnė iš vamzdžio, kurio gamyklinis Nr. _______ sulenkta pagal LPA reikalavimus, antikorozinės dangos vientisumas patikrintas prietaisu, tipo ______________, danga dielektriška, neatitikčių nepastebėta ir tinkama magistralinio vamzdyno statybai. Lenkimas atliktas 202___ m. _______________ d. vamzdyno mašina ____________________ pagal LPA Nr. _____ instrukcijos reikalavimus.

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |
| Lenkimo operatorius | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |

| SDP 03 # APŽIŪRIMOSIOS KONTROLĖS (VT2) PROTOKOLAS Nr. (VISUAL INSPECTION REPORT) Tikrinamas objektas (Inspection object); (pavadinimas, medžiaga, identifikavimo būdas) / (name, material, method of identification). Apžiūra atlikta ir įvertinta su Inspection performed and evaluated with; (instrumento pavadinimas) / (name of instrument). Įvertinimas. Sandūros (Weld) No. schemos nr; Suvirintojo arba grandies (Welder) No.; Sandūros suvirinimo data (Welding date); Vamzdžio skersmuo, sienelės storis (Diameter and wall thickness); Defektai pagal LST EN ISO 6520-1 (Defects); Taip (Yes); Ne (No).. Pastaba: Vizualinė apžiūra atlikta iš išorės. (Visual inspection carried out from outside ). |
| --- |
| Kokybės kontrolės standartas (Quality Control standart ) Apžiūra atlikta ir įvertinta pagal (Inspection carried out and Evaluated in accordance with ) | LST EN 17637:2011 (name of normative document)/(norminio dokumento pavadinimas) LST EN 12732 priedas G, kategorija D; LST EN ISO 5817 lygmuo B |
|  | (name of normatyve document) / (norminio dokumento pavadinimas) |

Apžiūros patikrinimo data:   ___________ ___________________________________________________________

(Inspection date )

Rangovo spec. statybos darbų vadovas, turintis VT2 kvalifikaciją: _____________________________________________________________________

(Inspection done by )            (vardas, pavardė, parašas, įmonė) (name, surname, signature)

SDP 04

# ĮRAŠAI APIE DALINIUS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO SUV. SANDŪRŲ MATAVIMUS BEI APŽIŪRIMĄJĄ  PATIKRĄ (VT)

| Eil. Nr. | Patikros |  |  |  | Spec. statybos darbų vadovas ir spec. Statybos darbų techninės priežiūros vadovas, turintys VT1 kvalifikaciją (suvirinimui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Ø nominalus, mm | Suv. Sandūrų žymuo nuo ÷ iki | Pastabos | Parašas | Leidžiama atlikti suvirinimo sandūrų patikrą neardomaisiais kontrolės metodais v. pavardė, pareigos, data |

Tęsinys ____________ lape

SDP 05

# REIKALAVIMAI NEARDOMOSIOS KONTROLĖS (NDT) PROTOKOLUI

Bandymo metodas

- Radiografinis (RT)

- Skvarbiais dažalais (PT)

- Ultragarso (UT)

- Magnetinėmis dalelėmis (MT)

- Bandymų tikslas

- Ataskaitos Nr.

- Paraiškos Nr.

- Medžiaga

- Paviršiaus būsena

- Bandymų apimtis

- Virintinių jungčių tipas

- Brėžinio Nr.

- Tech.lapo Nr.

- Laukimo trukmė

- Bandymų paviršiaus/aplinkos apšviestumas, Lx

- Bandymų sąlygos, °C

- Matavimo priemonės

- Suvirinimo proceso ir terminio apdorojimo duomenys

- Bandymų standartas, metodika

- Suvirintojas

- Papildomos pastabos

SDP 06

# SUVIRINIMO DARBŲ ŽURNALAS

| Virintinės suv. sandūros |  |  | Suvirinimo SPA |  | Meteorologiniai duomenys (oro temperatūra, krituliai) |  | Gaminio |  |  |  | Neardančioji kokybės patikra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr., Žymuo (siūlės nr., suvirintojo nr. (pagal suvirinimo planą), grandis), pagal SDP 01 suvirinimo schemą | Skersmuo, sienelės storis, mm | Suvirinimo data |  |  |  |  | Pavadinimas | Medžiagos markė | Gamyklinis Nr. | Sertifikato Nr. | Išvados Nr. | Vertinimas Taip/Ne | Remontuotos suv. sandūros |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išvados Nr. | Vertinimas Taip/Ne |
| Rangovas |  |  |  |  |  | Adresas, tel. |  |  | Statinių grupės pavadinimas |  |  |  |  |  |
| Vieta |  |  |  |  |  | Projekto Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Užpildė spec. statybos darbų vadovas |  |  | Darbus patikrino ir pateikė priėmimui statybos vadovas |  |  | Darbus priėmė spec. statybos darbų techninės priežiūros vadovas |  |  |
| Įm., pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Pavardė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas, Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SDP 07

| # IZOLIUOJANČIOS JUNGTIES ĮRENGIMO DARBŲ PRIĖMIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Komisija, sudaryta iš:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo: |  |
| --- | --- |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

| Komisija įvertino izoliuojančios (-ų) jungties (-čių) įrengimo darbus dujotiekio ruože nuo PK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iki PK |  | viso |  | vnt. ir nustatė, kad: |

| Izoliuojanti (-čios) jungtis (-ys) įrengimo metu nebuvo pažeista (-tos) ir atitinka projekto Nr. |  |
| --- | --- |
| keliamus reikalavimus. |  |

Komisijos sprendimas:

Izoliuojančios (-ų) jungties (-čių) įrengimo darbus laikyti baigtais.

Pridedama:

|  | Neprijungtos prie dujotiekio izoliuojančios jungties patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prijungtos prie dujotiekio izoliuojančios jungties patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 08

| # NEPRIJUNGTOS PRIE DUJOTIEKIO IZOLIUOJANČIOS JUNGTIES MATAVIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Gamintojas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izoliuojančios jungties gamyklinis numeris: |  |  |  |
| Izoliuojančios jungties tipas: | antžeminė / požeminė |  |  |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Vamzdžio nominalus diametras: |  | mm; |  |
| Darbinis slėgis: |  | bar/Mpa; |  |
| Išorinės dangos tipas: |  |  |  |
| Išorinės dangos storis: |  | mm; |  |
| Vidinė danga: | yra / nėra |  |  |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Vidinės dangos tipas: |  |  |  |
| Vidinės dangos storis: |  | mm; |  |
| Iškroviklių tvirtinimui laikikliai : | numatyta / nenumatyta |  |  |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Patikros įtampa: |  | V/min; |  |
| Izoliuojančios jungties varža (matuojama prieš įrengiant): |  | MΩ. |  |

Matavimo vertinimas

| Ribinė vertė, MΩ | Ribinė vertė išlaikyta |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taip | Ne |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- |

| Matavimus atliko Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Dalyvavo specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 09

| # PRIJUNGTOS PRIE DUJOTIEKIO IZOLIUOJANČIOS JUNGTIES MATAVIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Izoliuojančios jungties gamyklinis numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliuojančios jungties numeris pagal projektą: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izoliuojančios jungties tipas: |  |  |  | antžeminė / požeminė |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |  |
| Įrengimo vieta: | Koordinatės | X: |  |  | Y: |  |  |  |

Patikrinimo metu atlikti matavimai:

| Eil. Nr. | Matuojamas dydis | Rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Potencialas prieš jungtį |  | mV |
|  | Poliarizacinis potencialas prieš jungtį |  | mV |
|  | Potencialas už jungties |  | mV |
|  | Poliarizacinis potencialas už jungties |  | mV |
|  | Izoliuojančios jungties varža |  |  |
|  | Dujotiekis-gruntas varža I jungties pusėje |  |  |
|  | Dujotiekis-gruntas varža II jungties pusėje |  |  |
|  | Izoliuojančios jungties varža (apskaičiuota) |  |  |

| Kibirkštiniai iškrovikliai: | sumontuoti / nesumontuoti. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |

Izoliacinės jungties tikrinimas atliktas pagal standarto LST EN 13509 metodiką.

Matavimai:

|  | Linijinės varžos dydis (tarp A ir B laidininko) |  | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinis nuolatinės srovės šaltinis išjungtas |  |  |  |
|  | Įtampa (tarp A ir B laidininko) |  | mV |
|  | Apskaičiuota linijinė srovė (tarp A ir B laidininko) |  | mA |
|  | Srovės tekėjimo kryptis | Neteka / teka iš taško į tašką . |  |
| Išorinis nuolatinės srovės šaltinis įjungtas |  |  |  |
|  | Išorinio maitinimo šaltinio srovė |  | mA |
|  | Įtampa (tarp A ir B laidininko) |  | mV |
|  | Apskaičiuota linijinė srovė (tarp A ir B laidininko) |  | mA |
|  | Srovės tekėjimo kryptis | Neteka / teka iš taško į tašką . |  |

Matavimo rezultatų vertinimas atitinka sąlygą:

| ☐ | I = 0 U = 0 | – izoliuojanti jungtis dielektriška. |
| --- | --- | --- |
| ☐ | I = n U = 0 | – egzistuoja išorinio metalinio kontakto galimybė. |
| ☐ | I = n U = n | – sumažėjusi izoliacinės jungties varža. |

| Izoliacinė jungtis | Tinkama |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taip | Ne |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimas | Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Matavimus atliko: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Dalyvavo: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 10

| # DUJOTIEKIO ANTIKOROZINĖS DANGOS IŠORINĖS APŽIŪROS, ADHEZIJOS IR VIENTISUMO ĮVERTINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Komisija, sudaryta iš:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo: |  |
| --- | --- |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

| Komisija įvertino sumontuoto vamzdyno izoliacinės dangos montavimo darbus dujotiekio ruože |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nuo PK |  | iki PK |  | , ir nustatė: |

| darbai atlikti pagal projekto Nr. |  | reikalavimus. |
| --- | --- | --- |

Komisijos sprendimas:

Dujotiekio izoliacinės dangos įrengimo darbus, prieš atliekant elektrinio kontakto tarp vamzdžio ir grunto  patikrinimą, laikyti užbaigtais.

Pridedama:

|  | Dujotiekio sandūrų apsauginės dangos patikrinimo žurnalas (-ai) |  | Nr. (-iai) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
|  | Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 11

# DUJOTIEKIO SANDŪRŲ APSAUGINĖS DANGOS PATIKRINIMO ŽURNALAS

Žurnalo  Nr. ________

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

Žurnalas pradėtas pildyti 20___ m. _______________ _____d.

Žurnalas baigtas pildyti  20___ m. _______________ _____ d.

| Eil. Nr. | Darbų atlikimo data | Sandūrų kiekis | Sandūrų žymenys ir numeriai |  | Priimtų sandūrų kiekis, vnt. | Specialiųjų statybos darbų vadovas ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izoliuotojų grandies žymuo | Virintinių siūlių numeriai 1) |  | Parašas | Pareigos, vardas, pavardė | Data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1)  Užrašytas šiame stulpelyje, bet nepriimtas sandūras reikalinga išbraukti, pvz. „45“

SDP 12

# DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS PRIEKIBOS (ADHEZIJOS) PATIKRINIMO PROTOKOLAS Nr. ______

(data)

Apsauginės dangos matavimų atkarpa nuo PK                                          iki PK                                          .

Matavimo vieta _____________  ____________ ir/arba _________________________________________

(koordinatė X),      (koordinatė Y)                                          	   (siūlės Nr.)

Dujotiekio apsauginės dangos tipas __________________________________, storis ______mm

Priekiba tikrinama tarp sluoksnių ____________________________________________________

Dujotiekio skersmuo nominalus ______________, mm

Matavimų rezultatai

| Mata-vimo eilės Nr. | Vamzdžių partijos, vamzdyno ruožo, siūlės Nr. | Matuojamo paviršiaus / aplinkos temperatūra, °C | Atsisluoksniavimo poveikio jėga, N/mm | Atsluoksniuojamos juostos plotis, mm | Atsisluoksniavimo ilgis, (mm/min) | Suirimo pobūdis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Matavimų vertinimas

| Ribinė vertė | Ribinė vertė išlaikyta (Taip/Ne) | Pastabos |
| --- | --- | --- |

Matavimų prietaisai

| Matavimas | Prietaisas (tipas, markė) |  | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |  |  |

SDP 13

| # DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS VIENTISUMO PATIKRINIMO ĮTAMPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Apsauginės dangos matavimų ruožas nuo PK |  |  |  |  | iki PK |  |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujotiekio apsauginės dangos tipas |  |  |  |  |  |  | , storis |  |  | mm. |
| Sandūrų apsauginės dangos tipas |  |  |  |  |  |  | , storis |  |  | mm. |
| Vientisumo patikros įtampa |  |  | kV. |  |  |  |  |  |
| Patikrinimo greitis |  | m/s. |  |  |  |  |  |  |

Nustatyti defektai

| Defekto Nr. | Siūlės Nr. | Atstumas nuo siūlės iki pažeidimo, m | Siūlės Nr. | Pažeidimo padėties valanda | Reikalingas taisymo būdas (remontinis komplektas, PE pieštuku, izoliavimas per visą perimetrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Matavimo vertinimas

| Ribinė vertė, kV | Ribinė vertė išlaikyta |  | Atlikti taisymą |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taip | Ne | Taip | Ne |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data | Prietaiso antgalis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 14

# MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ATKASIMO – UŽKASIMO IR IZOLIAVIMO KIEKIŲ SCHEMA

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. _____

202__ m. ______________ mėn. ____ d.

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas:

Rangovas:    ___________	Sutarties Nr.___________    Vamzdžio skersmuo:  DN ________ mm.

Užsakymo pagrindimas: ______________________________________________

(PVZ.: defektinio akto Nr., remontuojamo taško eil. Nr. iš paraiškos ir t.t.)

| Dujotiekio pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimą atlikusių asmenų: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinatės: | X — |  |  |  | Y — |  |  |  |  |  | Parašas |  | Pareigos, Vardas, pavardė |  | Data |
| Izoliavimo schema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naujos apsauginės dangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsauginės dangos sistema: |  |  | gruntas |  |  |  |  | pirmasis sluoksnis |  |  |  | antrasis sluoksnis |  |  |  |
| Atkasimo schema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Užkasimo schema: Gruntas sutankintas: taip/ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intarpo, plieninės ar kompozitinės movos schema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plieno (intarpo, movos) ar kompozito gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakartotinas tranšėjos išvalymas/atkasimas: 202 m. mėn. d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbai atlikti pelkėtoje vietovėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolinė geodezinė (išpildomoji) nuotrauka sudaryta tinkamai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priekibos patikrinimo (adhezijos) protokolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos: |  |  |  |  |

| MDV geometrija: |  |
| --- | --- |
| Neapsaugoto nuo korozijos MDV korozinė būklė: |  |
| Nepažeistos MDV apsauginės dangos būklė: |  |
| Gruntas MDV aplinkoje: |  |

SDP 15

| # KABELIŲ PAKLOJIMO DARBŲ PATIKRINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Projekto Nr: |  |
| --- | --- |
| Kabelio tipas: | įvadinis, katodinis, anodinis, kontrolinis |  |  |
|  | (netinkamą (-us) išbraukti) |  |  |

Patikrinti rodikliai

| Eil. Nr. | Patikrinti rodikliai | Rodikliai atitinka projektinius reikalavimus |  | Patikrinimo data | Patikrinusio v., pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAIP | NE |  |  |
|  | Tranšėjos gylis, cm |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos dugnas lygus |  |  |  |  |
|  | Kabelio pakloto storis, cm |  |  |  |  |
|  | Kabelio atsarga (3%) |  |  |  |  |
|  | Kabelis apsauginiame dėkle |  |  |  |  |
|  | Viršutinis pakloto sluoksnis (smėlis), cm |  |  |  |  |
|  | Signalinė juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis“, gylis iki juostos cm |  |  |  |  |

Pastabos:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 16

| # KONTROLĖS MATAVIMO KOLONĖLIŲ PRIĖMIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Komisija, sudaryta iš:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |
| Komisija įvertino kontrolės matavimo kolonėlių įrengimo darbus dujotiekio ruože nuo PK |  |  |  |  |  |  |  |
| iki PK |  |  | viso |  | vnt. ir nustatė, kad: |

| kontrolės matavimo kolonėlės įrengtos pagal projekto Nr. |  | reikalavimus. |
| --- | --- | --- |

Komisijos sprendimas:

Kontrolės matavimo kolonėlių įrengimo darbus laikyti baigtais.

Pridedama:

|  | KMK patikrinimo protokolas (-ai) |  |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 17

| # KONTROLĖS MATAVIMO KOLONĖLĖS PATIKRINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| KMK Nr. |  | ; KMK tipas: |  | ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| KMK įrengimo vieta: PK |  | ; Koordinatės: X= |  | ; Y= |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Darbai atlikti pagal: projektą Nr. |  | Brėžinių Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| IKI 1000V ĮTAMPOS KABELIŲ IR INSTALIACIJOS VARŽŲ MATAVIMAS MEGOMMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kabelio numeris pagal schemą | Grandinės charakteristika |  |  |  | Izoliacijos varža, MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laido kabelio markė |  | Gyslų sk. ir skersp. mm2 | Darbo įtampa V | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE | (L1-PE) -GRUNTAS |  |
|  |  |  |  |  |  | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KABELIŲ IR VIENTISUMO VARŽŲ MATAVIMAS OMMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kabelio numeris pagal schemą | Grandinės charakteristika |  |  |  | Pereinamoji kontakto varža, Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laido kabelio markė |  | Gyslų sk. ir skersp. mm2 | Darbo įtampa V | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE |  |
|  |  |  |  |  |  | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS VIENTISUMO PATIKRINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujotiekio apsauginės dangos tipas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; Storis: |  | mm; |  |
| Vientisumo patikros įtampa: |  |  |  | kV; | Patikros greitis: |  | m/s. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujotiekio apsauginės dangos patikrinimo metu pažeidimų nustatyta: |  |  |  |  |  |  |  | Taip | Ne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Įrengtas korozijos greičio daviklis: | Taip | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serijos Nr. | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Įrengtas saugos įrenginys: | Taip | Ne |  |
| Serijos Nr. | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Įrengtas palyginamasis elektrodas: | Taip | Ne |  |
| Serijos Nr. | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Įrengtas poliarizacinis elektrodas: | Taip | Ne |  |
| Serijos Nr. | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Įrengtas įžeminimo įrenginys: | Taip | Ne |  |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |  |
| Įrengta kontrolės matavimo kolonėlė: |  |  |  |
| (Su apsauginiu žiedu / be apsauginio žiedo) |  |  |  |
| (netinkamą išbraukti) |  |  |  |
| Įrengtas telemetrijos modulis: | Taip | Ne |  |
| Serijos Nr. | (netinkamą išbraukti) |  |  |

| MATAVIMAI PASTAČIUS KONTROLĖS MATAVIMO KOLONĖLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujotiekio linijinė varža R30 pagal dujų tekėjimo kryptį: |  |  |  |  |  |  | mΩ; |  |  |  |  |  |
| Dujotiekio linijinė varža R30 prieš dujų tekėjimo kryptį: |  |  |  |  |  |  | mΩ; |  |  |  |  |  |
| Dėklo linijinė varža R30: |  |  | mΩ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varža: Poliarizacinis elektrodas – Gruntas: |  |  |  |  | Ω; |  |  |  |  |  |  |  |
| Varža: Stacionarus palyginamasis elektrodas – Gruntas: |  |  |  |  |  |  | Ω; |  |  |  |  |  |
| Potencialas: Stacionarus palyginamasis elektrodas – Kilnojamasis palyginamasis elektrodas: |  |  |  |  |  |  |  |  | mV; |  |  |  |
| Potencialas: Poliarizacinis elektrodas– Kilnojamasis palyginamasis elektrodas: |  |  |  |  |  |  |  |  | mV; |  |  |  |
| Potencialas: Poliarizacinis elektrodas– Kilnojamasis palyginamasis elektrodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mV; |  |
| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MATAVIMAI ATLIKTI PRIETAISAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matavimas | Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Prietaiso identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |

Pridedama:

|  | Įžeminimo įrenginio pasas |  |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KMK schema, įrengimo darbų nuotraukos | Priedas |  | lapas (-___) |

Priedas — KMK schema, įrengimo darbų nuotraukos

| KMK Nr. |  |  |  |  | SCHEMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuotrauka 1 — KMK Nr. |  |  |  | Nuotrauka 2 — KMK Nr. |  |  |  |
| kontrolinio laidininko prijungimas |  |  |  | kontrolinio laidininko prijungimas |  |  |  |

| Nuotrauka 3 — KMK Nr. |  |  | Nuotrauka 4 — KMK Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sujungimo kontaktai (KMK vidus) |  |  | bendras vaizdas antžeminės dalies |  |  |

Pastabos:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 18

# DUJOTIEKIO VAMZDYNO VIDAUS ERTMĖS PRAPLOVIMO-IŠVALYMO

AKTAS Nr. _____

|  | 202____ m. ______________ d. |
| --- | --- |

Procedūroje dalyvavę nariai:

| Rangovo/subrangovo statybos vadovas: | ____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: | ______________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas: | _____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: | _____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |

Dalyvavo dujotiekio ____________________vamzdžių _____________ mm atkarpos nuo PK ____________iki

PK______________, bendras ilgis ____________________m, praplovimo – išvalymo procedūrose.

Vamzdžių vidaus praplovimui – išvalymui panaudotas valymo kamštis, kurio judėjimo greitis ne didesnis kaip 3,0 km/val.

Vamzdyno vidaus ertmės patikrinimui panaudotas specialus kalibras. Ant kalibro pažeidimų neaptikta.

Procedūroms baigiantis iš vamzdyno, PK_____________________ ištekėjo vanduo be mechaninių priemaišų.

Procedūros atliktos pagal  projekto Nr. _________________ bei statiniui sudarytos instrukcijos reikalavimus.

Galima atlikti vamzdyno hidraulinį bandymą.

| Nariai: | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

SDP 19

# DUJOTIEKIO VAMZDYNO MECHANINIO ATSPARUMO IR SANDARUMO BANDYMO

AKTAS Nr._______

|  | 202____ m. ______________ d. |
| --- | --- |

Procedūroje dalyvavę nariai:

| Rangovo/subrangovo statybos vadovas: | ______________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: | ______________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas: | _____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: | _____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |

nustatė, kad magistralinio dujotiekio nominalus Ø ___________ nuo PK _______________ iki PK ______________, bendras

ilgis ________________m,  hidraulinis bandymas mechaniniam atsparumui ir sandarumui įvykdytas vadovaujantis

projekto Nr. _____________________reikalavimais.

Mechaninio atsparumo bandymo slėgis PK____________ (bar), PK _____________ (bar).

Trukmė _________h.

Sandarumo bandymo slėgis PK _____________ (bar), PK _____________ (bar).

Trukmė _________h.

Slėgis bandymo metu buvo matuojamas techniniais manometrais Nr. _________________ arba distanciniais

prietaisais Nr. ____________________________________________________ plombuotais, turinčius patikros

pasus, tikslumo klasė 1,5 ir 1,0.

Manometro patikrinimo data 202___ m. _______________d. ir 202____ m. _____________________ d.

Išvada:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

| Nariai | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

SDP 20

# ČIAUPŲ MAZGO AIKŠTELĖS VAMZDYNO BEI ĮRENGINIŲ MECHANINIO ATSPARUMO IR SANDARUMO BANDYMO AKTAS Nr._______

|  | 202____ m. ______________ d. |
| --- | --- |

Procedūroje dalyvavę nariai:

| Rangovo/subrangovo statybos vadovas: | ____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: | ______________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas: | _____________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: | ______________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |

nustatė, kad magistralinio dujotiekio nominalus  Ø ___________ nuo PK ___________________ iki PK ______________,

bendras ilgis _____________m,  hidraulinis bandymas mechaniniam atsparumui ir sandarumui įvykdytas

vadovaujantis projekto Nr. ___________________reikalavimais.

Mechaninio atsparumo bandymo slėgis PK____________ (bar), PK _____________ (bar).

Trukmė _________h.

Sandarumo bandymo slėgis PK _____________ (bar), PK _____________ (bar). Trukmė _________h.

Slėgis bandymo metu buvo matuojamas techniniais manometrais Nr. _________________ arba distanciniais

prietaisais Nr. ____________________________________________________ plombuotais, turinčius patikros

pasus, tikslumo klasė 1,5 ir 1,0.

Manometro patikrinimo data 202___ m. _______________d. ir 202____ m. _____________________ d.

Išvada:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

| Nariai | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

SDP 21

# DUJOTIEKIO VAMZDYNO VIDAUS ERTMĖS PRAPŪTIMO - IŠDŽIOVINIMO PO HIDRAULINIO BANDYMO AKTAS Nr. _____

|  | 202_____ m. ______________ d. |
| --- | --- |

Procedūroje dalyvavę nariai:

| Rangovo/subrangovo statybos vadovas: | ___ ___________________ __________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: | ______________________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas: | _________________________________________________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: | ________________________________________ _________ (įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė) |

dalyvavo ______________ dujotiekio atkarpos, kurios nominalus Ø___________ mm. nuo PK ___________________ iki PK

____________________, bendras ilgis _______________ m, prapūtimo- išdžiovinimo procedūrose.

Vandens iš vamzdžių pašalinimui panaudotas sausinimo kamštis, kurio judėjimo greitis ne didesnis kaip 2,0 km/val.

Slėgio sudarymui panaudotas oras.

Procedūroms baigiantis iš vamzdyno, PK _______________ ištekėjo oras be kondensato priemaišų.

Vamzdynas išdžiovintas ir išsausintas pagal projekto reikalavimus.

Procedūros atliktos pagal projekto bei statiniui sudarytos instrukcijos reikalavimus ir vamzdynas tinkamas eksploatavimui.

| Nariai | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
|  | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

SDP 22

# DUJOTIEKIO VAMZDYNO VIRINTINĖS SANDŪROS IŠPJOVIMO AKTAS Nr. _______

202___ m. ________ d.

Procedūroje dalyvavę nariai:

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas____________________________________________________________________,.

(pareigos, v. pavardė)

Specialiųjų statybos darbų vadovas ____________________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

Suvirintojas (ai) _________________________________ atliko suv. sandūros Nr._______________________

išpjovimą, susijusį su technologiniu ir/ar dėl neatitiktinės išorinės apžiūros arba neardančios patikros išvadomis, t.y.

neatitinka SPA Nr._____ bei kitus reikalavimus pagal magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių 203 punktą.

- Darbai atlikti pagal suv. sandūrų išpjovimo reikalavimus, įrašyti į suvirinimo darbų žurnalą.

- Išpjautos suv. sandūros vietoje sumontuotas ________________ ir išpjovimo vieta sujungta suv. sandūra

(suv. sandūromis) Nr. _____________________________, kurią (ias) suvirino suvirintojai(as)

__________________________________________________________________________________.

(v. pavardė (ės))

- Asmens ir/ar grandies žymeklis “__________________________________”.

Komisijos sprendimas

Suv. sandūros Nr. _______ suvirinimo darbai atitinka SPA Nr. _____ bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti tolimesnius darbus.

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| Suvirintojai/-jas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

SDP 23

# DUJOTIEKIO VAMZDYNO GARANTINĖS SANDŪROS SUVIRINIMO  AKTAS Nr. ______

|  | 202__ m. ______________ d. |
| --- | --- |

Procedūroje dalyvavę nariai:

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas_____________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

Specialiųjų statybos darbų vadovas    _________________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

Akredituotos įstaigos atstovas  ___________________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

apžiūrėjo rangovo atliktus darbus ir nustatė:

1. Darbai atlikti pagal SPA Nr.______ reikalavimus, įrašyti į suvirinimo darbų žurnalą.

2. Suvirinta sandūra vizualiai apžiūrėta ir apmatuota, sandūros kokybė patikrinta neardomosios kontrolės būdais -  apžiūrimąja kontrole VT2 ir kt. NDT bandymais.

Komentarai / Išvados: __________________________________________________________________________

Neatitikčių nepastebėta 202___ m. ____________ d. išvada Nr. ________________.

Apžiūrimoji kontrolė VT2 atlikta 202___ m.________________ d. protokolas Nr.______________,

Neardančiosios kontrolės bandymai ________________________________protokolas Nr.______________,

Kiti neardančiosios kontrolės bandymai ________________________________protokolas Nr.______________.

3. Garantinės sandūros Nr. __________ įrašytas į suvirinimo darbų žurnalą.

- Vykdant darbus nebuvo nukrypimų nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų.

- Garantinė virintinė siūlė patikrinta transportuojamos terpės (dujų) darbiniu slėgiu. Patikrinimas atliktas su dujų analizatoriumi   ____________________________.

(prietaiso modelis)

Komisijos sprendimas

Garantinės sandūros Nr. __________ suvirinimo darbai atitinka SPA Nr._______ bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti vamzdyno paleidimo darbus.

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | ________________________ (parašas) | _____________________ (v. pavardė) |
| Akredituotos įstaigos atstovas | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |
| Pridedama akredituotos įstaigos inspektoriaus išrašyta pažyma |  |  |

SDP 24

# PRISIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIO DUJOTIEKIO ATLIKTŲ DARBŲ PATIKROS AKTAS Nr. _______

202___ m. ____        __ d.

Procedūroje dalyvavę nariai:

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas________________________________________                            ___________,

(pareigos, v. pavardė)

Specialiųjų statybos darbų vadovas ___________________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

Statybos vadovas________________________________________                            ___________,

(pareigos, v. pavardė)

Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas ___________________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

dalyvavo magistralinio dujotiekio techninės apžiūros procedūrose ir nustatė:

- Prisijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai atlikti pagal projekto Nr. _______________SPA Nr.	_______________ reikalavimus, virintinės sandūros, įrašytos į suvirinimo darbų žurnalą, sudaryta prisijungimo linijos schema pridedama prie šio akto.

- Suvirintos sandūros vizualiai apžiūrėtos ir apmatuotos, sandūrų kokybė patikrinta neardančiosios kontrolės būdais – apžiūrimąja kontrole (VT2) ir kt. NDT bandymais.

Komentarai / Išvados: __________________________________________________________________________

Neatitikčių nepastebėta 202___ m. ____________ d. išvada Nr. ________________.

Apžiūrimoji kontrolė VT2 atlikta 202___ m.________________ d. protokolas Nr.______________,

Neardančiosios kontrolės bandymai ________________________________protokolas Nr.______________,

Kiti neardančiosios kontrolės bandymai ________________________________protokolas Nr.______________,

Prisijungimo linija išbandyta mechaniniam atsparumui ir sandarumui, žr. 202____m.________________ d. aktą Nr. __________.

- Prisijungimo linijos vamzdyno nominalus  ∅ ______________ mm, prisijungimo linija, esanti su dujomis, atjungta čiaupais Nr.________.

- Vykdant darbus nebuvo nukrypimų nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų.

5. Prisijungimo linija, esanti su dujomis, perduota statytojo žiniai, subrangovinė ir/ar rangovinė organizacija yra atsakinga už jos techninės būklės išsaugojimą

Komisijos sprendimas:

Prisijungimo linijos suvirinimo darbai atitinka SPA Nr. _______________ bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti dujų paleidimo bei kitus darbus.

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

(pareigos, v. pavardė)

Statybos vadovas________________________________________                            ___________,

(pareigos, v. pavardė)

Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas ___________________________________________________________________________,

(pareigos, v. pavardė)

SDP 25

# STATYBOJE NEPANAUDOTŲ VAMZDŽIŲ IR/AR JŲ NUPJAUTŲ DALIŲ, PERDUOTŲ STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) - APSKAITOS REJESTRAS

| Eil. Nr. | Vamzdžio |  |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø x Sieneles storis, mm | Standartas | Plieno markė | Gamyklinis Nr. | Ilgis, m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |

Rejestre išvardintus vamzdžius:

Pridavė: ________________________  atstovas   _____________	      ___________________

(įmonės pavadinimas)			(parašas)		(v. pavardė)

Priėmė:  Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas	                        					 ________________	      ___________________

(parašas)		(v. pavardė)

SDP 26

# MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO STATYBAI NAUDOTOS DARBŲ ZONOS ATSTATYMO  PATIKROS AKTAS NR. _______

|  | 202___ m. ________________ d. |
| --- | --- |

Komisija, sudaryta iš:

Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovo_____________________________________________________________________,.

(v. pavardė)

Darbų zonos žemės savininko __________________________________________________________________,

(įmonės ir/ar savininko v. pavardė)

Statybos vadovo  _______________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, pareigos, v. pavardė)

atliko _______________________________________________________ statinio  statyboje naudotos darbų zonos

(statinio pavadinimas (unikalus nr.))

atliktų  atstatymo į pirminę padėtį darbų statybos patikrą ir nustatė:

1. Apžiūrėjimui pateikti statinio Nr. ___  kelio, melioracijos kanalo, miško ir/ar lauko darbo

zonos atstatymo darbai nuo PK ________________ iki PK ________________ bendru _______ m2  plotu.

2. Darbai atlikti pagal  projekto Nr.  __________ ,   lapų   Nr. _______________________ , reikalavimus.

3. Aš, žemės sklypo kad. Nr. ________________________ savininkas, _____________________, neturiu pretenzijų

darbus                                                                                                                 (v.pavardė)

vykdančiai  bei atstatančiai į pirminę padėtį  organizacijai, esu supažindintas su mano žemės plote įrengtais magistralinio dujotiekio statiniais, žinau jų svarbą ir įsipareigoju jų nežaloti.

Komisijos sprendimas:

Atlikti darbai atitinka projekto  bei kitų norminių teisės aktų, nurodytų p. 2,  reikalavimus.

| Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
| Žemės savininkas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |
| Statybos vadovas | ______________________ (parašas) | ______________________ (v. pavardė) |

SDP 27

# UŽDARYMO ĮTAISŲ AIKŠTELĖS VAMZDYNŲ IŠORĖS PAVIRŠIŲ VALYMO BEI DAŽYMO PATIKROS

AKTAS Nr. __

2022 m.                              d.

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo-                                                                                                    ,

(v. pavardė)

Specialiųjų statybos darbų vadovo-                                                                                                                                          ,

(v. pavardė)

apžiūrėjo  atliktus darbus ir nustatė:

- Apžiūrėjimui pateikti vamzdynų bei čiaupų įrenginių elementų išorės paviršių valymo ir dažymo darbai PK     _____  , uždarymo įtaisų aikštelės Nr.   ______ .

- Dažymo darbų kokybė tikrinta apžiūrimosios kontrolės metodu. Panaudotos medžiagos:

gruntas                                                 , dažai                                                       .

- Darbai atlikti pagal sutarties Nr.  ______  reikalavimus.

- Bendras grunto ir/ar dažų sluoksnių storis yra ne mažiau nei 300 mikrometrų. Dažų sluoksnio storio matavimai atlikti prietaisu _______________.

- Darbų pradžia   ______________   d. Darbų pabaiga                                              d.

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |
| --- | --- | --- |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | ________________________ (parašas) | ____________________ (v. pavardė) |

SDP 28

# ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO PASAS

1.	BENDRIEJI DUOMENYS

| Įrenginio įrengimo vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įrenginio tipas: | paviršinis / giluminis, horizontalusis / vertikalus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (nereikalingą išbraukti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrenginį įrengė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Organizacija, pareigos, pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrenginys įrengtas remiantis projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrenginys įrengtas remiantis brėžiniu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuokrypos nuo projekto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suderintos nuokrypos nuo projekto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įžemintuvo aikštelės savitoji grunto varža = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |
| Įžemintuvo varža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įžemintuvo varžų matavimo protokolas protokolo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išvada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įžeminimo įrenginys pradėtas eksploatuoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m. |  |  |  |  |  |

- ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO SCHEMA (planas, elementų numeriai pagal specifikaciją suvirintų ir sujungimų vietos ir kt.)

- ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJOS

  - 1 lentelė

| Eil. Nr. | Įžemikliai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žymėjimas schemoje | Medžiaga | Kiekis, vnt. | Elektrodo ilgis, m | Elektrodo skersmuo, mm | Elektrodų sujungimo būdas |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

  - 2 lentelė

| Eil. Nr. | Jungiamieji laidininkai (magistralė) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žymėjimas schemoje | Medžiaga | Matmenys, mm, arba skerspjūvis, mm2 | Ilgis, m | Sujungimo būdas |
| 1. |  |  |  |  |  |

  - 3 lentelė

| Eil. Nr. | Užpildas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žymėjimas schemoje | Medžiaga | Kiekis m3 | Matmenys, mm, (frakcija) | Savitoji varža, Ωm |
| 1. |  |  |  |  |  |

ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO TECHNINĖ BŪKLĖ

Matomosios dalies išorinė apžiūra

| Data | Apžiūrėta | Rezultatai | Apžiūrą atlikusio asmens pavardė, parašas | Žyma apie defekto pašalinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Elementų, esančių žemėje, apžiūra atkasant gruntą (pasirinktinai)

| Data | Pasirinktos grunto atkasimo vietos (pagal schemą) | Rezultatai | Patikrą atlikusio asmens pavardė ir parašas |
| --- | --- | --- | --- |

Įžemintuvo varžos matavimai po remonto

| Data | Matavimo vieta | Protokolo Nr. | Matavimų rezultatai | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grandinės nuo įžemintuvo iki katodinės saugos įrenginio tikrinimas atlikus remontą

| Data | Grandinės pavadinimas (žymėjimas schemoje) | Protokolo Nr. | Matavimų rezultatai | Išvada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Matavimo elektrodų išdėstymo schema matavimo metu

- DUOMENYS APIE ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO REMONTUS IR KONSTRUKCIJOS PAKEITIMUS

| Eil. Nr. | Įrašo data | Remonto darbų (konstrukcijos pakeitimo) aprašymas | Darbus atlikusio asmens pavardė, parašas. | Atsakingo asmens pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pridedama:

|  | Grandinės nuo įžemiklių (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įžemiklių varžos įžemiklis-gruntas matavimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
|  | Anodinio įžeminimo patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |

Išvardinti protokolai yra neatskiriama įžeminimo įrenginio paso dalis.

SDP 29

| # ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO TECHNINĖS BŪKLĖS PROTOKOLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Matomosios dalies išorinė apžiūra

| Apžiūrėta | Rezultatai |
| --- | --- |

Elementų, esančių žemėje, apžiūra atkasant gruntą (pasirinktinai)

| Pasirinktos grunto atkasimo vietos (pagal schemą) | Rezultatai |
| --- | --- |

Įžemintuvo varžos matavimai po remonto

| Matavimo vieta | Protokolo Nr. | Matavimų rezultatai | Išvada |
| --- | --- | --- | --- |

Grandinės nuo įžemintuvo iki katodinės saugos įrenginio tikrinimas atlikus remontą

| Grandinės pavadinimas (žymėjimas schemoje) | Protokolo Nr. | Matavimų rezultatai | Išvada |
| --- | --- | --- | --- |

Pridedama:

| Įžeminimo įrenginio pasas | Įžeminimo įrenginio pasas |  |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matavimo elektrodų išdėstymo schema matavimo metu | matavimo elektrodų išdėstymo schema matavimo metu |  |  | lapas (-___) |

Pastabos:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 30

| # ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO REMONTO AR KONSTRUKCIJOS PAKEITIMO PROTOKOLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Remonto darbų (konstrukcijos pakeitimo) aprašymas

Pastabos:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 31

# GRANDINĖS NUO ĮŽEMIKLIŲ (ĮNULINIMO MAGISTRALĖS) IKI ĮŽEMINAMŲ (ĮNULINAMŲ) ELEMENTŲ TIKRINIMO PROTOKOLAS Nr. _____

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Matavimų rezultatai

| Eil. Nr. | Patalpų (skyrių) ir įžeminamų (įnulinamų) elektros įrenginių pavadinimai | Matavimo taškas, Nr. | Grandinės varža, Ω | Įžeminimo (įnulinimo) laidininkų prijungimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Būdas | Būklė |

Matavimo vertinimas

| Ribinė vertė, Ω | Ribinė vertė išlaikyta |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taip | Ne |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 32

| # ĮŽEMIKLIŲ VARŽOS ĮŽEMIKLIS - GRUNTAS MATAVIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Įžeminimo įrengimo koordinatė: |  |  |  | X= |  |  |  | ; Y= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išorinės apžiūros rezultatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruntas ir jo būklė matavimo metu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (drėgnas, sausas, sušalęs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meteorologiniai duomenys: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (oras tris dienas prieš ir matavimo metu: sausa, lyja, sninga, oro temperatūra matavimo metu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sezoniškumo koeficientas: |  |  |  |  |  |  |

Matavimo rezultatai

| Įžemintuvo / įžemiklio Nr. | Atstumas, m |  |  | Įžemintuvo varža, Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio srovinio elektrodo | Nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio potencialinio elektrodo | Nuo pagalbinio potencialinio iki pagalbinio srovinio elektrodo | Išmatuota | Perskaičiuota |
|  |  |  | Bendra varža: |  |  |

Matavimo vertinimas

| Ribinė vertė, Ω | Ribinė vertė išlaikyta |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taip | Ne |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 33

| # DALINIO TRANŠĖJOS DUGNO, ĮGILINIMO BEI NUOLYDŽIŲ PATIKRINIMO ĮRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Dujotiekio ruožas (nuo), PK | Dujotiekio ruožas (iki), PK |
| --- | --- |

Pridedama:

|  | Projekto brėžiniai |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

| Bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Statybos vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 34

# ELEKTRINIO KONTAKTO TARP VAMZDŽIO IR GRUNTO PATIKRINIMO PROTOKOLAS

NR.______

SDP 35

| # REMONTUOJAMO APSAUGINIO DĖKLO ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO AKTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujotiekio ruožo pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruožas Nr. |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (adresas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dėklo koordinatės: |  |  |  |  |  | X= |  |  |  |  |  |  |  | Y= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dėklo numeris: |  |  |  |  |  |  |  | . |  | Dėklo skersmuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm; |  |  |  |  | Dėklo sienelės storis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm; |  |  |
| Dėklo ilgis |  |  |  |  | m; |  | Dujotiekio skersmuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm; |  |  |  | Dujotiekio sienelės storis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |
| Matavimo prietaisai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
| Matavimai atliekami prieš dėklo išvalymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencialo matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Matavimo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė „įjungta“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė „išjungta“ |  |  |  |  |  |  | Matavimo vienetai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A pusė |  |  |  |  |  |  |  | B pusė |  |  |  |  |  | A pusė |  | B pusė |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Potencialas „dėklas / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | mV |  |
| 2. |  | Potencialas „dujotiekis / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | mV |  |
| 3. |  | Potencialas „dėklas / dujotiekis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | mV |  |
| 4. |  | Kintama įtampa „dujotiekis / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | V |  |
| Varžų matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Matavimo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matavimo vienetai |  |
| 1. |  | Varža „dėklas / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
| 2. |  | Varža „dujotiekis / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
| 3. |  | Varža „dėklas / dujotiekis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
| Matavimai atliekami išvalius dėklą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencialo matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Matavimo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė „įjungta“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė „išjungta“ |  |  |  |  |  |  | Matavimo vienetai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A pusė |  |  |  |  |  |  |  | B pusė |  |  |  |  |  | A pusė |  | B pusė |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Potencialas „dėklas / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | mV |  |
| 2 |  | Potencialas „dujotiekis / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | mV |  |
| 3 |  | Potencialas „dėklas / dujotiekis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | mV |  |
| Varžų matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Matavimo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Varža „dėklas / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Varža „dujotiekis / gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Varža „dėklas / dujotiekis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Papildomai atliekami matavimai ant esamų metalinių paviršių: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Matavimo pavadinimas |  | Išmatuoto dydžio reikšmė | Matavimo vienetai |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Pastabos: |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas___________________________________________ 20__ m.__________ ___ d. |  |  |  |  |
| (pareigos, parašas, vardas pavardė) |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas_________________________________________ 20__ m.__________ ___ d. |  |  |  |  |
| (pareigos, parašas, vardas pavardė) |  |  |  |  |

SDP 36

| # REMONTUOJAMO APSAUGINIO DĖKLO BŪKLĖS APRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujotiekis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  | Ruožas Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dėklo koordinatės: |  |  |  |  |  |  |  |  | X= |  |  |  |  |  |  |  | Y= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dėklo numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  | Dėklo skersmuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm; |  |  |  | Dėklo sienelės storis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm; |  |  |
| Dėklo ilgis |  |  |  |  |  | m; |  | Dujotiekio skersmuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm; |  |  | Dujotiekio sienelės storis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm. |
| Matavimo prietaisai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikros data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
| Elektrinių dydžių matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Matavimo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencialo reikšmė „įjungta“, mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencialo reikšmė „išjungta“, mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kintama įtampa „įjungta“,V |  |  |  | Kintama įtampa „išjungta“,V |  |  |  |  |  |  |  | Varžos reikšmė, Ω |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A pusė |  |  |  | B pusė |  |  |  |  |  |  | A pusė |  |  |  |  | B pusė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | „Dėklas/gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | „Dujotiekis/gruntas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | „Dėklas/dujotiekis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildomai atliekami matavimai ant esamų metalinių paviršių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Matavimo pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Išmatuoto dydžio reikšmė |  |  |  |  |  |  |  | Matavimo vienetai |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Geometrinių dydžių matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dėklas įrengtas |  |  | □— po keliu‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | □— po geležinkeliu |  |  |  |  |  |  | □— po ‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dėklo galų paviršius |  |  | □— neizoliuotas‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | □— bituminė |  |  |  |  |  |  | □— polimerinė |  |  |  |  | □— kita: |  |  |  |  |
| 3. Dėklo galai |  |  | Neužsandarintas galas „A“ – □ ,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ „B“ – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Užsandarintas galas „A“ – □ ,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ „B“ – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Dėklo viduje |  |  | Sausa gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  | Vanduo gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  | Gruntas gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |
| 5. Dėklo vėdinimo vamzdis įvirintas |  |  | Iš viršaus gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  | Iš apačios gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš |  |  |  |  |
| 6. Dėklo vėdinimo vamzdžio skersmuo |  |  | Dėklo gale „A“ — |  |  |  |  | , mm; |  |  | „B“ — |  |  |  |  | , mm. |  |  |  |  |
| 7. Tarp dėklo ir dujotiekio |  |  | Nėra kontakto – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dėklas tiesiogiai liečiasi su dujotiekiu gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dėklas su dujotiekiu turi kontaktą per centravimo vielą gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dėklas su dujotiekiu turi kontaktą per vėdinimo vamzdį gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬,B – □ ‬;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dėklas su dujotiekiu turi kontaktą per metalinį kabelio dėklą gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dėklas su dujotiekiu turi kontaktą per elektrolitą gale A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dėklo kontakto vieta su dujotiekiu nenustatyta A – □ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, B – □ ‬;‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Dujotiekio padėtis dėkle: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pav. Dėklo galas - A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 pav. Dėklo galas - B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: 1. Reikia išmatuoti trumpiausią ir ilgiausią atstumą tarp dujotiekio – dėklo. Atstumus pažymėti 1 pav. ir 2 pav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Jei tarp dėklo ir dujotiekio yra kontaktas, būtina jį pažymėti paveiksle ir nurodyti laidininko tipą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Protektorius |  |  | □— įrengtas |  | Protektoriaus būklės įvertinimo aktas Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □— neįrengtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridedama: dėklo galų bei pastebėtų defektų fotografijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (data) |  |  |  |  |  |  |

SDP 37

| # DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS VIENTISUMO PATIKRINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Komisija, sudaryta iš:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |
| --- | --- |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

| Komisija įvertino užpilto gruntu vamzdyno izoliacinės antikorozinės dangos būklę dujotiekio ruože nuo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK |  | iki PK |  | , ir nustatė: |

Izoliacinės dangos vientisumo rodikliai dujotiekio ruožuose atitinka projekte numatytas reikšmes.

Komisijos sprendimas:

Leisti sujungti su patikrintu dujotiekio ruožu.

Pridedama:

|  | Elektrinio kontakto tarp vamzdžio ir grunto patikros protokolas (-ai) |  |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 38

| # APSAUGINIŲ DĖKLŲ, SUMONTUOTŲ PER KELIUS, GELEŽINKELIUS ATLIKTŲ DARBŲ |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIĖMIMO AKTAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Komisija, sudaryta iš:

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |
| --- | --- |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

| Komisija įvertino apsauginių dėklų įrengimo darbus dujotiekio ruože nuo PK |  |  |  |  | iki PK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| viso |  | vnt. ir nustatė, kad: |

| darbai atlikti pagal projekto Nr. |  | reikalavimus. |
| --- | --- | --- |

Komisijos sprendimas:

Apsauginių dėklų įrengimo darbus laikyti baigtais.

Pridedama:

|  | Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrinio kontakto tarp vamzdžio ir grunto patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
|  | Dėklo galų sandarinimo darbų patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |

| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 39

| # APSAUGINIO DĖKLO SANDARINIMO DARBŲ PATIKRINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Apsauginio dėklo numeris |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsauginio dėklo PK |  |  |  |
| Apsauginio dėklo koordinatės: |  |  | X |  |  | ; Y |  |

Patikrinti rodikliai

| Eil. Nr. | Patikrinti rodikliai | Rodikliai atitinka projektinius reikalavimus |  | Patikrinimo data | Patikrinusio v., pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAIP | NE |  |  |
|  | Dėklo galuose vidaus užpylimui atvamzdžiai įrengti tinkamai |  |  |  |  |
|  | Vidus švarus ir sausas |  |  |  |  |
|  | Galai nesulankstyti |  |  |  |  |
|  | Galų briaunos nušlifuotos, nėra aštrių atplaišų, nelygumų |  |  |  |  |
|  | Centravimo žiedai sumontuoti tinkamai |  |  |  |  |
|  | Dielektrinės atramos dėklo galuose įrengtos tinkamai |  |  |  |  |
|  | Galų sandarikliai sumontuoti tinkamai |  |  |  |  |
|  | Dėklo vidus užpildytas tinkamai |  |  |  |  |
|  | Dėklo galai užpilti tinkamu gruntu |  |  |  |  |

Pastabos:

| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 40

| # KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO (KAĮ) ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Komisija, sudaryta iš:

| Specialiųjų statybos darbų vadovo: |  |
| --- | --- |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |
|  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

| Darbai atlikti pagal projekto Nr. |  | reikalavimus, statinio Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Komisijos sprendimas:

Elektrocheminės apsaugos įrenginio įrengimo darbai atitinka projekto reikalavimus. Katodinės apsaugos įrenginys tinkamas eksploatuoti.

Tikrinti:

|  | Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų, mazgų sujungimo, betonavimo, sandarinimo, apdailos, įrengimo darbų priėmimo aktai | Darbų statybos žurnalo formos | F – 22; F – 26 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelių klojimo darbų priėmimo aktas | Darbų statybos žurnalo forma | F – 24 |

Pridedama:

|  | Apsauginio įžeminimo įrenginio pasas |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anodinio įžeminimo įrenginio pasas |  | lapas (-___) |
|  | Kabelių paklojimo darbų patikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
|  | Elektros įrenginių įrengimo darbų kokybės tikrinimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
|  | Katodinės apsaugos įrenginio paleidimo - derinimo bandymų protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |

| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 41

| # ANODINIO ĮŽEMINIMO PATIKRINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| KAĮ Nr. |  | ; KMK Nr. |  | ; KMK tipas: |  | ; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anodo įrengimo vieta: PK |  | ; Koordinatės: X= |  | ; Y= |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Darbai atlikti pagal: projektą Nr. |  | Brėžinių Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Kabelių ženklinimas atitinka projektą: | Taip | Ne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |
|  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |

| VARŽOS TARP ĮŽEMIKLIO IR KABELIO MATAVIMAS OMMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  | ĮŽEMIKLIO KABELIO IZOLIACIJOS VIENTISUMO PATIKRA DEFEKTOSKOPU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įžemiklio Nr. | Grandinės charakteristika |  |  |  |  |  | Varža, Ω |  | Vientisumo patikros įtampa ____ kV |  |
|  | Laido kabelio markė |  | Gyslų skerspjūvis, mm2 | Kabelio izoliacijos storis, mm | Ilgis, m |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matavimus atliko: |  |  |  |  |  | Patikrino: |  |  |  |  |
|  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |  |  |

| Gręžinių iškasų Nr./ gylis, m | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| Gręžinių iškasų Nr./ skersmuo, m | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| Gylis iki viršutinio elektrodo, m | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| Gylis iki kokso užpildo viršaus, m | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| Gylis iki gręžinio hidroizoliacinio sluoksnio viršaus, m | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |

| Kontrolės matavimo kolonėlė įrengta | Taip | Ne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vertikaliai pagal projektą: | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |
| (Su apsauginiu žiedu / be apsauginio žiedo) |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| (netinkamą išbraukti) |  |  |  |  |
| Ventiliacinė sistema įrengta pagal projektą: | Taip | Ne |  |  |
|  | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |
|  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| Srovės matavimo šuntai įrengti pagal | Taip | Ne |  |  |
| projektą: | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |
|  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |
| Gręžinio sutvirtinimo vamzdis įrengtas | Taip | Ne |  |  |
| pagal projektą: | (netinkamą išbraukti) |  |  |  |
|  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) |

| MATAVIMAI ATLIKTI PRIETAISAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matavimas | Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Prietaiso identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |

| Pastabos: |  |
| --- | --- |

Pridedama:

|  | Įžemiklių varžos įžemiklis — gruntas matavimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anodinio įžeminimo įtampos gradiento matavimo protokolas (-ai) |  | lapas (-___) |

SDP 42

| # ANODINIO ĮŽEMINIMO ĮTAMPOS GRADIENTO MATAVIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Įžeminimo įrenginio koordinatės: | x |  | y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matavimų rezultatai atlikti prie maksimalios projektinės įrenginio srovės |  |  |  |  |  | mA |  |  |

Matavimo rezultatai

| Atstumas nuo įžeminimo įrenginio | Matavimo kryptis | Gradientas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U įj, mV | U išj, mV | ∆U, mV |

MATAVIMO ELEKTRODŲ IŠDĖSTYMO  SCHEMA MATAVIMO METU

Matavimo vertinimas

| Ribinė vertė, mV | Ribinė vertė išlaikyta |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | Taip | Ne |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 43

| # ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ KOKYBĖS TIKRINIMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

Patikrinti rodikliai

| Eil. Nr. | Atliktų darbų pavadinimas | Atlikti darbai atitinka projektinius reikalavimus |  | Patikrinimo data | Patikrinusio v., pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAIP | NE |  |  |
|  | Kabelinių linijų įrengimas (vidaus instaliacija) |  |  |  |  |
|  | Komutavimo įrenginių sumontavimas, pajungimas, įžeminimas |  |  |  |  |
|  | Katodinės apsaugos įrenginio keitiklio sumontavimas |  |  |  |  |
|  | Reostato, anodo parametrų reguliavimui, sumontavimas |  |  |  |  |
|  | Reostato, katodo parametrų reguliavimui, sumontavimas |  |  |  |  |
|  | Diodų, dujotiekių atskyrimui, sumontavimas |  |  |  |  |
|  | Katodinės apsaugos įrenginio keitiklio išoriniai pajungimai |  |  |  |  |
|  | Katodinės apsaugos įrenginio elementų, elektros komutavimo įrenginių ženklinimas (schemos, lipdukai, kabelių ženklai) |  |  |  |  |

Pastabos:

| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |

SDP 44

| # KATODINĖS APSAUGOS ĮRENGINIO PALEIDIMO – DERINIMO BANDYMŲ |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOKOLAS Nr. |  |  |

(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)

(data)

| Katodinės apsaugos įrenginio keitiklio modelis, serijos nr. : |  |
| --- | --- |

| Matavimai esant išjungtam katodinės stoties keitikliui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potencialas „dujotiekis – stacionarus palyginamasis elektrodas“ |  |  | mV |
|  | Potencialas „dujotiekis – nešiojamas palyginamasis elektrodas“ |  |  | mV |
|  | Potencialas „stacionarus palyginamasis elektrodas (+) - nešiojamas palyginamasis elektrodas - (com.) |  |  | mV |
|  | Kintama įtampa „dujotiekis – gruntas“ |  |  | V |
| Matavimai esant įjungtam katodinės stoties keitikliui |  |  |  |  |
|  | Keitiklio išėjimo įtampa | Multimetras |  | V |
|  |  | Keitiklio prietaisas |  | V |
|  | Keitiklio išėjimo srovė | Multimetras |  | mA |
|  |  | Keitiklio prietaisas |  | mA |
|  | Potencialas „dujotiekis – stacionarus pamatinis elektrodas“ | Multimetras |  | mV |
|  |  | Keitiklio prietaisas |  | mV |
|  | Kintama įtampa „dujotiekis – gruntas“ | Multimetras |  | V |

| Eil. Nr. | Darbo režimas | Veikia / Neveikia | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įtampos palaikymo režimas |  |  |
|  | Srovės palaikymo režimas |  |  |
|  | Potencialo palaikymo režimas |  |  |
|  | Srovės nutraukimo režimas (ON/OFF) |  |  |

Matavimo prietaisai

| Matavimas | Matavimo prietaisas (tipas, markė) | Identifikavimo Nr. | Patikros liudijimo Nr. | Patikros data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Specialiųjų statybos darbų vadovas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |
| Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas: |  |  |  |
|  | (parašas) |  | (įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) |